# 模型配置管理计划

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

# 文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

模型配置管理计划	1

文件修订记录	1

目录	1

1.	介绍	2

1.1	目的	2

1.2	范围	2

1.3	缩写	2

1.4	配置管理工具	2

1.5	本文件的更新	2

1.6	角色与职责	2

1.7	SCM文件共享权限	3

2. 模型配置管理活动	3

2.1	标识配置	3

2.2	配置项版本控制	5

2.2.1	版本更新原则	5

2.2.2	配置项版本命名规则	6

2.3	相关文件编号规则	7

2.4	变更控制	8

2.4.1	批准和实施变更	8

2.4.2	源代码的变更	9

2.4.3	验证变更	9

2.4.4	变更的可追溯性	9

2.5	模型开发及测试环境的建立	9

2.5.1	PyCharm	9

2.5.2	VSCode	9

2.5.3	ClamAV	10

2.6	配置管理状态报告	10

2.7	配置审核	10

附件 1 评审记录	11

- 介绍

模型配置管理计划描述了模型开发周期内使用到的配置的管理方法，它包括新产品开发和老产品维护。

  - 目的

此文件的目的是定义在模型开发过程中与配置管理相关的角色和职责，包括程序配置管理和文档配置管理。

  - 范围

模型配置管理计划适用于软件的模型开发过程，每个项目都应输出模型配置管理计划文件，模型配置管理计划文件是开发过程中的必要文件。

  - 缩写

SCM 模型配置管理

SCI 模型配置项

  - 配置管理工具

模型管理配置工具是Git和Nas。

  - 本文件的更新

本文件会根据模型的更新而更新，来保证所有的模型配置管理内容是最新状态。

  - 角色与职责

1）配置负责人：王瑜，职责如下：

- 审核和批准模型配置管理计划；

- 审核和批准模型配置状态报告；

- 召集评估变更；

- 提出配置管理的建议和要求；

- 配合配置管理员的工作。

2）配置管理组成员：肖薇，钏兴炳。

3）配置管理组成员职责：

- 编写模型配置管理计划，其他项目人员配合完成配置管理计划的编写；

- 项目的配置管理工作，包括权限分配、配置项的控制等；

- 监督项目组成员规范的执行情况。

  - SCM文件共享权限

所有的文件是通过网络共享，网络共享的权限是受限制的。

对于Git服务器，模型部的项目负责人或其指定工程师具备受保护分支的写权限，其他用户成员对受保护分支仅有只读权限；所有用户拥有对Git服务器普通分支的读写权限。

对于Nas服务器，只有数据库管理员有各自模块主目录的写权限、其他用户成员拥有主目录只读权限，其他用户权限，需要由数据库管理员开通。

2. 模型配置管理活动

进入到模型开发周期的所有软件配置项都应受控，开发过程中涉及的软件都应通过此文件来完成配置管理活动。

标识配置

标识配置管理组成员需要产生SCI清单， 包括现成软件配置项和开发工具SCI，SCI清单需要配置负责人批准，每一个SCI应包括：SCI名称、SCI类型、制造商/负责人、版本号和存储路径。

软件配置项（SCI）清单见下表：

| SCI名称 | SCI类型 | 制造商/负责人 | 版本号 | 存储地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱敏清洗工具 | 清洗工具 | infervision | 2.0.8 | http://172.16.6.3:8081/datagroup/data_desensitization_clean_tools |
| python | / | Guido van Rossum | 3.7 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| pyCharm | Python开发工具 | JetBrains | 2017.3.7 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| PyTorch | 源代码 | Apache | 1.4.0 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| GitLab | 配置管理工具 | GitLab Inc. | 11.5.3 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| Nas | 配置管理工具 | Synology | 6.2.3-25426 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| 设计历史文档 | 文件 | / | / | 模型部 |
| 模型源代码 | 源代码 | infervision | / | http://172.16.6.3:8081/model |
| 模型配置文件 | 配置文件 | infervision | / | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/Model_name/PECN3/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B0%81%E8%A3%85&fileid=171332 |

现成软件配置项清单见下表：

主要列举模型开发过程中的python的包，以及一些其他工具，如下表：

| SCI名称 | 制造商/负责人 | 版本号 | 存储地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu | Canonical | 18.04 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| Windows | Microsoft Windows | Windows 10 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| Mimics Medical | Materialise NV | 21.0.0.406 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| 3D Slicer | infervision | 4.10.2 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| FancyViewer | infervision | 3.4.3 | http:// 172.16.6.3:8081/model/fancy-viewer |
| pydicom | Darcy Mason | 1.4.2 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| Scikit-learn | David Cournapeau | 0.23.1 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| SimpleITK | Insight Software Consortium | 1.2.22 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| VTK | Corporate R&D | 8.1.2 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| scikit-image | Johannes Schönberger | 0.16.2 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| scipy | SciPy Conferences | 1.4.1 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| numpy | Travis Oliphant | 1.19.0 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| opencv-python | PyPA | 4.2.0.32 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |
| Pandas | PyData | 1.0.3 | http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/tools&fileid=242 |

配置项版本控制

    - 版本更新原则

版本更新原则见下表：

| 工具类型 | 更新场景 | 更新方法 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱敏清洗工具 | - 脱敏场景： 对于不同医院、不同部位的数据，包含敏感信息的tag可能需要更新。 - 数据清洗场景： 不同项目对数据的清洗规则要求不同。 | 1、脱敏场景： 将更新的需要脱敏的tag类，编入脱敏清洗工具之中，并使用测试数据进行测试检验是否脱敏成功；并将测试成功的工具保存到代码仓库之中。 2、数据清洗场景： 根据项目的具体需求，将更新的清洗规则编入脱敏清洗工具之中，并使用测试数据进行测试检验是否清洗成功。将测试成功的工具保存到代码仓库之中。 | 数据库管理员 |
| 标注工具 | 不同项目数据的标注规则不同。 | - 自研工具： 根据项目的具体标注需求，更新自研工具的功能，并进行确认。 - 第三方工具： 根据项目的具体标注需求，下载工具的其他版本，并进行确认。 | 项目专员 |
| 模型开发工具 | 不同项目模型的开发需求不同。 | 根据项目的具体开发需求，调研并确认其他的模型开发工具或已有工具的其他版本，并进行确认。 | 算法研究组长 |
| 模型测试工具 | 不同项目模型的测试需求不同。 | 根据项目的具体测试需求，调研并确认其他的模型测试工具或已有工具的其他版本，并进行确认。 | 算法工程师 |
| 其他工具 | 不同项目对其他工具的需求不同。 | 根据项目的具体需求，调研并确认其他工具或已有工具的其他版本，并进行确认。 | 项目专员 |

    - 配置项版本命名规则

版本号命名遵循Semantic Versioning规范，以三段版本号x.y.z为例。

相关文件编号规则

- 模型需求：SRS-XX(产品标识)XX(模块编号)-XXX(需求编号)，如SRS-PECN300-002

- 模型配置管理计划：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-001

- 数据标注规则：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-002

- 数据标注需求：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-003

- 算法方案概要设计：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-004

- 模型测试方案设计：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-005

- 模型开发计划：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-006

- 算法方案详细设计：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-007

- 代码审查：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-008

- 训练集构建：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-009

- 调优集构建：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-010

- 测试集构建：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-011

- 训练记录：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-012

- 测试记录：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-013

- 测试报告：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-014

- 工程封装：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-015

- 性能测试：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-017

- 模型提交：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-018

- 开发环境维护：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-019

- 测试环境维护：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-020

- 配置管理报告：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-021

- 可追溯性分析：TX-TF-XX(产品标识)XX(模块编号)-MD(部门)-(序列编号)，如TX-TF-PECN3-MD-022

- 算法功能危害（源）：HAZXXX（危害（源）编号），如HAZ001

- 风险控制措施：RCMXXX（风险控制措施编号），如RCM001

变更控制

    - 批准和实施变更

按照《设计开发变更控制程序》要求，在变更引起的开发工作之前需要批准变更申请单，批准后实施变更。

    - 源代码的变更

模型发布后，源代码处于受控状态，如需更改源代码，必须按照《设计开发变更控制程序》的要求，提交变更申请单来更新已发布的《算法方案概要设计》以及《算法方案详细设计》。算法研究员或算法工程师按照《算法方案概要设计》以及《算法方案详细设计》修改源代码。

源代码修改后，须按照《设计开发变更控制程序》提交验证和确认，通过后，发布新版模型。

    - 验证变更

变更验证计划将描述变更的验证方法和验证内容， 验证报告将描述验证结果。

    - 变更的可追溯性

通过变更记录表完成变更的追溯性。

模型开发及测试环境的建立

列举模型开发和测试的环境，如PyCharm和VSCode都是常见的开发工具，ClamAV是常用的病毒查杀工具，用作日常电脑病毒防护工具。

    - PyCharm

中文版安装指导地址：http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/doc&fileid=381

pycharm安装手册.docx

更多指导http://www.pycharm.com

    - VSCode

中文安装指导地址：http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/doc&fileid=381

vscode安装手册.docx。

更多指导：http://www.microsoft.com/help/vscode。

    - ClamAV

参考的安装手册地址：

http://172.16.6.3:8089/apps/files/?dir=/doc&fileid=381

clamav安装手册.docx

配置管理状态报告

配置管理组成员（各项目负责人）需要完成模型配置管理报告，这个报告记录在不同版本下的SCI的变化。所有变更历史都记录在模型配置管理状态报告中。

配置审核

配置负责人（各项目负责人）需要按照要求完成模型配置状态报告审核，模型配置状态报告审核主要是过程审核，通过过程审核来保证任何一个变化都是按照模型配置管理制度和模型配置管理计划的规定完成，审核通过后，配置负责人批准模型配置状态报告。

附件 1 评审记录

| 评审记录（模型配置管理计划） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 肺栓塞CT图像辅助评估软件 |  | 评审时间 | 2022.11.01 |
| 参评人员 | 模型部 | 张欢 肖薇 | 产品部 | 无 |
|  | 产品开发部 | 宁随军 | 其他部门 | 无 |
| 评审内容 |  |  | 评审结论 |  |
| 模型配置管理计划 | 定义是否明确？ |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 范围是否明确？ |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 标识配置项识别是否充分？ |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 版本控制方法是否合理？ |  | ☑通过 □存在问题 |  |
|  | 软件版本命名规则是否定义？ |  | ☑通过 □存在问题 |  |
| 对存在问题和不足采取措施的建议（内容较多可另附页）： 无 |  |  |  |  |
| 负责人/日期： |  |  | 预计完成日期： |  |
| 解决问题情况跟踪/评审总结： 配置定义明确，配置范围明确，标识配置项识别充分，版本控制方法合理，软件版本命名规则定义清晰，评审通过。 |  |  |  |  |
| 参评人签字： |  |  |  |  |
| 批准人（签字/日期）： |  |  |  |  |